Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia ……

# Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w wysokości ……….  zł w formie ……………………………….

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty tego zabezpieczenia, tj. w kwocie …………  zł (słownie: ………….zł.) zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy.

Pozostała kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. w kwocie ……. zł (słownie: ……………………. zł) zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

UMOWA

nr BDG-A………...2019

na remont pomieszczeń

zawarta w dniu  …………2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Marcina Wójtowicza – Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a .........................................………………., NIP: ……………….., REGON: ………… zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez …………………..

W treści Umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są również „Stroną” lub „Stronami”.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac remontowych polegających na malowaniu pomieszczeń oraz wymiana wykładzin podłogowych w 38 pomieszczeniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

- Zakres przedmiotu Umowy określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2

TERMINY

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do realizowania przedmiotu Umowy niezwłocznie po jej zawarciu jednak nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania Umowy.

- Termin wykonania przedmiotu Umowy określonego w §1 strony ustalają na ….. dni od podpisania Umowy.

§ 3

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej Zamawiającemu.

- Wykonawca oświadcza, że oferta obejmuje pełny zakres przedmiotu Umowy uwzględniony w zaproszeniu do złożenia oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy oraz uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robót budowlanych;

- uzgadniania z Zamawiającym wszelkich spraw, dotyczących realizacji przedmiotu Umowy;

- utrzymywania w czystości terenu prowadzenia prac oraz uprzątnięcia go po ich zakończeniu;

- zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przestrzegania przepisów bhp, ppoż.;

- wykonywania robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  oraz z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

- postępowania, jako wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ww. ustawą;

- zapewnienia wykonania usługi przy pomocy własnego personelu zatrudnionego na podstawie umów o pracę lub personelu podwykonawcy zatrudnionego na podstawie umów o pracę, jednakże pod własnym nadzorem; imienny wykaz pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, sporządzony wg wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy; ewentualne zmiany personalne w wykazie dokonywane będą przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego;

- zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczenia w odbiorze;

- zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości o obiektach oraz innych informacji o Zamawiającym bądź jego kontrahentach, które uzyskał w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy;

- ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy lub osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy oraz naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy powstałych szkód,

- wykonywania innych obowiązków wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

§ 4

PODWYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

(w przypadku, gdy Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa wskazał w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w zakresie robót budowlanych podwykonawcy lub polega na zasobach podwykonawcy, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia w zakresie robót budowlanych)

- Przedmiot umowy w zakresie następujących robót budowlanych polegających na …………………………………………………………….. zostanie wykonany przez Wykonawcę za pomocą podwykonawcy/ów: …………………………………….

- Wykonawca w zakresie pozostałej części dotyczącej robót budowlanych przedmiot umowy wykona we własnym zakresie.

- Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać, w szczególności:

- przedmiot umowy ściśle odpowiadający części przedmiotu niniejszej umowy;

- numer rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

- zastrzeżenie, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo powinien zostać zrealizowany na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej umowy i powinien odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w ofercie Wykonawcy;

- część dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo (kopia);

- zapisy odpowiednio nakładające na podwykonawcę obowiązki, o których mowa w § 1 i § 3 ust. 3.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Projekt umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego, nie później niż 5 dni roboczych (pod pojęciem dnia roboczego w Umowie rozumiany jest każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowanym terminem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego przedłożenia wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przekaże Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia wraz z:

- oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że osoby skierowane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do wykonywania zamówienia, w zakresie, o którym mowa w § 1 i § 3 ust. 3) są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy;

- kopią zaświadczeń potwierdzających przeszkolenie osób, które będą realizowały zamówienie ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (pracowników) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni roboczych od dnia jej przedłożenia uważa się za akceptację umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Umowy o podwykonawstwo powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności i ich kopie powinny zostać przekazane Zamawiającemu w terminie określonym w ust. 7, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 8.

- Postanowienia ust. 3 – 9 stosuje się do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia ust. 3-10 stosuje się. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i podjęcia decyzji o wykonywaniu części zamówienia - uprzednio powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - samodzielnie, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu stosownej pisemnej informacji o rezygnacji.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykazać że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca, niezależnie od warunków umów o podwykonawstwo, odpowiada wobec Zamawiającego, za działanie lub zaniechanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo.

§ 5

PODWYKONAWCY DOSTAW LUB USŁUG

(w przypadku, gdy Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa wskazał w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w zakresie dostaw podwykonawcy lub polega na zasobach podwykonawcy, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia w zakresie dostaw)

- Przedmiot umowy w zakresie następujących dostaw/usług …………………………….. zostanie wykonany przez Wykonawcę za pomocą podwykonawcy/ów: …………….…..

- Wykonawca w zakresie pozostałej części dotyczącej dostaw/usług przedmiot umowy wykona we własnym zakresie.

- Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1, , chyba że wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50 000 zł.

- Umowy o podwykonawstwo powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności i ich kopie powinny zostać przekazane Zamawiającemu w terminie określonym w ust. 4, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 8.

- Postanowienia ust. 3 – 5 stosuje się do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia ust. 3-5 stosuje się. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i podjęcia decyzji o wykonywaniu części zamówienia - uprzednio powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - samodzielnie, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu stosownej pisemnej informacji o rezygnacji.

- Wykonawca, niezależnie od warunków umów o podwykonawstwo, odpowiada wobec Zamawiającego, za działanie lub zaniechanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo.

§ 6

ZOBOWIĄZANIE ZAMAWIAJĄCEGO

W celu umożliwienia wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy:

- dostęp do pomieszczeń wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

- umożliwienia nieodpłatnego korzystania z energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy,

- przystępowania w terminach uregulowanych niniejszą Umową do odbioru końcowego, po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

§ 7

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności: aprobat technicznych, atestów i certyfikatów jakości użytych materiałów.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru końcowego oraz przekaże komplet dokumentów, o których mowa w ust 1.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia dokona odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady to fakt ten zostanie odnotowany w pisemnej  notatce podpisanej przez obie strony, ze wskazaniem rodzaju usterek lub wad oraz terminem ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 7 dni. Po usunięciu usterek lub wad strony powtórzą procedury przewidziane w ust. 2 i 3.

- Za pozytywnie zakończony odbiór końcowy uważa się odbiór potwierdzony protokołem odbioru końcowego bez uwag, którego wzór zawiera Załącznik nr 3 do Umowy.

§ 8

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej rękojmi za wady i 24-miesięcznej gwarancji jakości wykonanych robót. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po pozytywnie zakończonym odbiorze końcowym. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości dla każdej wady z osobna należy do Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji i rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od wykrycia wady, wyznaczając technicznie możliwy termin na jej usunięcie. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca, którego wartość uiści w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do pokrycia kosztów.

- Mimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu Umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia umownego, opierając się na sporządzonej na zlecenie Zamawiającego ekspertyzie i wycenie rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy dotyczącego wad.

- W przypadku nieusunięcia wad Zamawiający może korzystać także z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz na zasadach przewidzianych w ust. 1-6.

§ 9

WYNAGRODZENIE

- Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: ................ brutto (słownie: ..........................), w tym 23 % podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ............. zł (słownie: .......................................).

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający ureguluje na podstawie otrzymanej faktury, przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe Wykonawcy 
nr ………………………………………….

- W przypadku dostarczenia nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Warunkiem wystawiania faktury przez Wykonawcę jest wcześniejsze podpisanie bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu Stron protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 5.

- Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy ustalone będzie z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone niezmiennie zgodnie z ofertą Wykonawcy.

§ 10

KLAUZULA SPOŁECZNA

- Wykonawca lub zaangażowani przez niego podwykonawcy, zobowiązani są zatrudnić 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 11 ust. 2 pkt. 2; warunek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy.

- Wykonawca przed zawarciem Umowy dostarczy Zamawiającemu imienny wykaz osób,
o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 7 wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione lub zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy. Zatrudnienie powinno trwać przez cały okres wykonania Umowy.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej wymagania Zamawiającego.

- W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w Załączniku nr 2 do Umowy wykonujących przedmiot Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania do wglądu dokumentów, o których mowa w ust. 5, w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

  - poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób realizujących przedmiot Umowy (zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2 do Umowy), do których zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zobowiązany jest Wykonawca lub podwykonawca. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych, (tj. w szczególności 1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jak niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

§ 11

KARY UMOWNE

      - Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

        - w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z Umowy
w terminach wynikających z Umowy, kara umowna naliczana będzie na rzecz Zamawiającego w wysokości 0,25 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1, odrębnie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków,

        - w przypadku nie dopełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1, przemnożonej przez ilości dni trwania naruszenia, oddzielnie za każdą osobę zatrudnioną niezgodnie z postanowieniami § 10 i okres niezgodności,

        - w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 2 lub 5, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia względem wyznaczonego terminu, odrębnie za każdą osobę której dokumentów nie przedłożono,

        - za niewykonanie Umowy bądź odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1.

        - Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 3 są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1

        - Kary umowne, o których mowa w ust. 2, będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

        - Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody.

        - Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy, w tym związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności obowiązkiem zapłaty kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej lub zawinione przez Zamawiającego.

        - Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

        - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 w przypadku nie zgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z § 4 lub § 5 lub nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany lub nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy lub jej zmiany.

§ 12

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

- Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy będą sprawować:

- ze strony Zamawiającego: ……………. tel.: ……………….., e-mail: ………………………;

……………. tel.: ……………….., e-mail: ………………………;

- ze strony Wykonawcy: ……………….. tel.: ……………….; e-mail:, …................................,

zwani dalej koordynatorami.

- Koordynatorzy upoważnieni są do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonywaniem Umowy, nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, podpisywania notatek, o których mowa 
w § 7 ust. 4 oraz wszelkich innych zawiadomień, oświadczeń oraz protokołu końcowego odbioru, przy czym związani są warunkami i terminami ustalonymi w Umowie.

- Każda Strona zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego koordynatora; dla skutecznej zmiany koordynatora nie jest konieczne sporządzenie aneksu do Umowy.

- Koordynatorzy wskazani w ust. 1, mogą komunikować się ze sobą w sprawach związanych
z realizacją Umowy:  pisemnie, telefonicznie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

§ 13

WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy.

- Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość zmian Umowy w następujących przypadkach:

- terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody, w następujących przypadkach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały kwalifikacje, wymagane przez Zamawiającego w SIWZ;

- ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. W tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie do ograniczonego zakresu prac.

- Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zostać przekazany niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy.

- W terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wraz z propozycją i informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i przekazania go Wykonawcy, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Poza przypadkami przewidzianymi w innych postanowieniach Umowy Zamawiający
może odstąpić od Umowy w całości albo w niewykonanej części bez wyznaczania terminu dodatkowego w szczególności z następujących przyczyn:

- zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy;

- nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia przewidzianego Umową na ich rozpoczęcie;

- przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy i w sytuacji gdy przerwa trwa dłużej niż 4 kolejne dni;

- realizacji robót przez Wykonawcę w sposób niezgodny z Umową;

- opóźnienia w wykonaniu robót przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy przekraczającej 4 dni w stosunku do terminu umownego zakończenia robót, wymienionego w § 2;

- dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności niezgodnie z postanowieniami Umowy;

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt. 1 - 6 może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu którejkolwiek z przyczyn.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający przystąpi do odbioru robót wykonanych do chwili ich przerwania.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wykonanych robót i dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu Umowy na dzień odstąpienia.

- W razie odstąpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu Umowy.

- Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Korespondencja prowadzona między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa 
w § 12, będzie kierowana na następujące adresy:

- Wykonawca - ……………………………………………………………………..

- Zamawiający - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

- O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę.

- Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 4 skutkuje uznaniem za doręczoną korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału - dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią elementy jej treści.

ZAMAWIAJĄCY			 	   	                   		WYKONAWCA