Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr  …………………………….

Zawarta w dniu ……………………….. 2018 roku w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

a

………………………………….. z siedzibą w …………………., przy ul. ……………………, ………………….., wpisaną do ……………………………………………….. pod numerem KRS …………., REGON ………………., NIP ……………………….., o kapitale zakładowym w wysokości ………………………………, ……………………….,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………………..…………………………………….

………………………………………………………..…………………………………….,

zwane w treści umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich osobna „Stroną”.

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „…………………………………….” o numerze referencyjnym ………………………, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Definicje i skróty

Strony odpowiednio przyjmują, iż w dalszej części Umowy poniższe terminy i użyte skróty będą oznaczać odpowiednio:

- System SIG lub SIG – zbiór oprogramowania i narzędzi składających się na poszczególne Systemy, dostarczonych w ramach projektów realizowanych na rzecz Zamawiającego na podstawie odrębnych umów oraz Umowy.;

- Systemy – System CAPAP, System ZSIN, System K-GESUT, System Geoportal, System SZNMT, System KSZBDOT, System PZGiK, System PRNG, System PRPOG, System EMUiA, System SZPRG, System Walidator metadanych, System Edytor metadanych oraz System narzędzia do harmonizacji, opisane w Załączniku nr 1 do Umowy;

- System CAPAP – platforma analityczna wraz z narzędziami udostępniania danych, platformą informacyjną, platformą e-learningową, narzędziami do zarządzania jakością udostępniane poprzez portal CAPAP z wykorzystaniem szyny usług CAPAP budowane i rozwijane w ramach Usług Rozwoju, stanowiący element Projektu CAPAP;

- System Geoportal – system umożliwiający łączenie zbiorów danych przestrzennych pochodzących z zasobów różnych organów państwowych w spójną całość, dostępną w formie elektronicznej poprzez punkt dostępowy (www.geoportal.gov.pl) na interaktywnej przeglądarce map z narzędziami umożliwiającymi wyszukiwanie danych przestrzennych, zbudowany na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach Usług Rozwoju, stanowiący element Projektu;

- System SZNMT – System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu, którego podstawowym zadaniem jest zarządzanie danymi fotogrametrycznymi, zbudowany na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach Usług Rozwoju, stanowiący element Projektu;

- System KSZBDOT – Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych umożliwiający zarządzanie (w tym: tworzenie, prowadzenie i udostępnianie) bazą danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i bazą danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), zbudowany na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach Usług Rozwoju, stanowiący element Projektu;

- System PZGiK - system przeznaczony do obsługi centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- System PRNG – system przeznaczony do obsługi bazy państwowego rejestru nazw geograficznych,

- System PRPOG – system do prowadzenia zasobu państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG)

- System EMUiA – system przeznaczony jest dla gmin i umożliwia im prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowiązującymi przepisami. System umożliwia prowadzenie ewidencji, aktualizację danych, a także obsługę wniosków związanych z prowadzeniem ewidencji (np. nadawanie numeru porządkowego).

- System SZPRG - System Zarządzania Państwowym Rejestrem Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju (SZPRG) umożliwia prowadzenie rejestru granic jednostek podziału terytorialnego w zakresie zgodnym z rozporządzeniem oraz prowadzenie ewidencji adresów wraz ich lokalizacją przestrzenną. SZPRG zasilany jest m.in. danymi z ewidencji miejscowości, ulic i adresów, prowadzonymi przez gminy.

- System – Walidator metadanych – aplikacja służąca walidacji metadanych , zbudowana na podstawie odrębnych umów,  rozwijana w ramach Usług Rozwoju, stanowiąca element Projektu;

- System Edytor metadanych - system do zarządzania metadanymi, w tym umożliwiający przygotowanie nowych plików metadanych oraz edycję istniejących, udostępniany z poziomu przeglądarki internetowej przy użyciu autoryzowanego dostępu, zbudowany na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach Usług Rozwoju, stanowiący element Projektu;

- System Narzędzia do harmonizacji - system do wykonania harmonizacji wybranych zbiorów danych dla tematów z Załączników I, II i III Dyrektywy INSPIRE, zbudowany na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach Usług Rozwoju, stanowiący element Projektu;

- System K-GESUT -  System Zarządzania Krajową bazą danych Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu, służący do tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych K-GESUT, zasilanych danymi z baz GESUT prowadzonych przez starostów powiatowych, zbudowany na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach Usług Rozwoju, stanowiący element Projektu K-GESUT;

- System ZSIN – Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, spełniający wymagania nakładane na GUGiK rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013  r., poz. 249) oraz wspierający GUGiK w realizacji zadań w zakresie EGiB, nakładanych przez ustawę PGiK, zbudowany na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach Usług Rozwoju, stanowiący element Projektu ZSIN Faza II;

- Wezwanie – przekazane przez Zamawiającego zapotrzebowanie na realizację Modyfikacji;

- Zlecenie – zatwierdzona przez Strony Propozycja, stanowiąca podstawę realizacji danej Usługi, na warunkach w niej określonych;

- Modyfikacja – przedmiot Usług stanowiący komplet Produktów lub Produktów dodatkowych wykonanych przez Wykonawcę na podstawie Zlecenia;

- Oprogramowanie Standardowe – oprogramowanie narzędziowe i aplikacyjne, istniejące i dystrybuowane przed zawarciem Umowy, dostarczone przez Wykonawcę, niezbędne dla rozbudowy SIG.;

- Oprogramowanie – oprogramowanie i narzędzia wykonane w ramach Usług Rozwoju;

- Produkt – efekt prac Wykonawcy powstały w wyniku realizacji Modyfikacji, w szczególności Oprogramowania lub Dokumentacji Usług Rozwoju;

- Produkt Dodatkowy – inny rodzaj przedmiotu Zlecenia niż wskazany dla Produktu; przy czym Produktem Dodatkowym może być, np. usługa, szkolenie, dokumentacja;

- Dokumentacja – zestaw opisów i rysunków Systemu SIG, w tym dokumentacja SIG,  Dokumentacja Usług Rozwoju lub dokumentacja Usług dodatkowych;

- Dokumentacja Usług Rozwoju – Produkt stanowiący część Dokumentacji, będący Dokumentacją Techniczną, Dokumentacją Administratora, Dokumentacją Użytkownika, AOM oraz  UDT, UDA, UDU lub UDA;

- Ujednolicona Dokumentacja Techniczna (UDT)  – dokumentacja techniczna Systemu SIG każdorazowo aktualizowana w ramach Zlecenia jako Produkt;

- Ujednolicona Dokumentacja Administratora (UDA) - dokumentacja administratora Systemu SIG każdorazowo aktualizowana w ramach Zlecenia jako Produkt;

- Ujednolicona Dokumentacja Użytkownika (UDU) – dokumentacja użytkownika Systemu SIG każdorazowo aktualizowana w ramach Zlecenia jako Produkt;

- Ujednolicona Dokumentacja Analityczna (UDAN) - dokumentacja analityczna Systemu SIG każdorazowo aktualizowana w ramach Zlecenia jako Produkt;

- Usługi – Usługi Rozwoju lub Usługi dodatkowe;

- Usługi Dodatkowe – wykonanie przez Wykonawcę Produktów Dodatkowych objętych Zleceniem, składających się na Modyfikację, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji Umowy;

- Usługi Rozwoju – wykonanie i dostarczenie/wdrożenie Produktów objętych Zleceniem, składających się na Modyfikację, stanowiących element rozbudowy SIG;

- Zmiana – zmiana warunków Zlecenia, w tym zmiana zakresu, terminu lub wynagrodzenia, stanowiąca podstawę do aneksowania Zlecenia;

- Analityczny Opis Modyfikacji (AOM) – Produkt stanowiący opis funkcjonalny Modyfikacji wraz z prototypem (o ile będzie wymagany);

- Dokumentacja Techniczna (DT) – Produkt stanowiący opis techniczny Modyfikacji,

- Punkt Funkcyjny (PF) – jednostka rozliczeniowa wykonania Usług w ramach Umowy,  zgodna z metodyką COSMIC oraz Załącznikiem nr 6 do Umowy – Podręcznik szacowania;

- Roboczogodzina – jednostka rozliczeniowa równa 1 godzinie pracy konsultanta Wykonawcy dla Modyfikacji, których zakres w całości lub częściowo nie może być wyliczony zgodnie z metodyką COSMIC, przeliczana na Punkty Funkcyjne w stosunku 20:1;

- Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku równy 8 godzinom pracy w godzinach pracy Zamawiającego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego, o których Zamawiający poinformował Wykonawcę;

- Etap Zarządczy – etap realizacji Umowy, stanowiący podział prac w odniesieniu do oczekiwanych terminów realizacji Umowy;

- Wymiarowanie Pełne – liczba PF zwymiarowana przez Wykonawcę stanowiąca element AOM, która po odbiorze AOM przez Zamawiającego, stanowi uzgodnione wynagrodzenie za dane Zlecenie, jednak nie więcej niż 120% wartości Szacowania Wstępnego. Wymiarowanie Pełne podlega zmianie w wyniku uzgodnienia Zmian.

- PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164, z późn. zm.)

- ITRZ Istotne Terminy Realizacji Zlecenia – uzgodnione dla danego Zlecenia terminy wynikające z  harmonogramu wykonania Zlecenia zawarte w Zleceniu tj. np.: termin odbioru AOM, termin odbioru jakościowego Modyfikacji, termin wdrożenia Oprogramowania i termin odbioru końcowego Modyfikacji.

- ATiK – usługa Asysty Technicznej i Konserwacji; usługa obejmująca wsparcie w zakresie utrzymania i  zapewnienia niezawodności działania Oprogramowania Standardowego, poprzez m.in.

- dostarczanie aktualizacji oraz poprawek Oprogramowania Standardowego,

- dostarczanie nowych wersji Oprogramowania Standardowego,

- dostarczania skryptów rozszerzających,

- certyfikacji Oprogramowania Standardowego w środowisku produkcyjnym,

- dostarczanie aktualnych wersji dokumentacji,

- rozwiązywanie zgłoszonych przez użytkowników problemów z działaniem Oprogramowania Standardowego,

- usuwanie błędów w magazynach danych powstałych w wyniku błędów działania Oprogramowania Standardowego.

- Propozycja – odpowiedź Wykonawcy na Wezwanie Zamawiającego.

- Szacowanie Wstępne – suma PF dla wszystkich wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych stanowiących przedmiot Usługi określona w Zleceniu, zgodnie z zapisami rozdziału 3 Załącznika nr 6 do Umowy - Podręcznik szacowania.

- Protokół Odbioru Produktu – dokument potwierdzający odbiór Produktu Umowy.

- Protokół Odbioru Jakościowego Modyfikacji – dokument potwierdzający odbiór jakościowy Modyfikacji. Podpisanie Protokołu Odbioru Jakościowego Modyfikacji następuje po wdrożeniu Oprogramowania i podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Produktu dla AOM, Dokumentacji Technicznej, Dokumentacji Użytkownika, Dokumentacji Administratora i Oprogramowania.

- Protokół Odbioru Końcowego Modyfikacji – dokument potwierdzający odbiór końcowy Modyfikacji. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Modyfikacji następuje po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołów Odbioru Produktu dla każdego Produktu Zlecenia oraz Protokołu Odbioru Jakościowego Modyfikacji.

§ 2

Przedmiot Umowy

- Na podstawie Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do:

- rozbudowy oraz administracji Systemów, poprzez świadczenie Usług Rozwoju i Usług Dodatkowych stanowiących rozbudowę SIG w zakresie rozwoju i modyfikacji Systemów, zgodnie z procedurą zamawiania i realizacji Usług, opisaną w Załączniku nr 2 do Umowy, w ilości 690 PF, w tym:

- 369 PF w ramach zamówienia podstawowego,

- 321 PF w ramach prawa opcji.

- świadczenia usług ATiK dla Oprogramowania Standardowego, wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Przedmiot Umowy musi być realizowany zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Wymagania, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy odnoszące się do Usług stanowią poglądową listę planowanych  do realizacji wymagań. W toku realizacji Umowy lista wymagań będzie przez Zamawiającego uszczegóławiana i rozszerzana, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Szczegółowe wymagania każdorazowo wskazane zostaną w Zamówieniu.

- Wykonawca w dniu zawarcia umowy dostarczy potwierdzenie do prawa korzystania z asysty technicznej u producenta Oprogramowania objętego usługą ATiK.

- Aktualny opis poszczególnych Systemów zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.

- Umowa prowadzona i realizowana będzie w oparciu o metodykę metodykę COSMIC.

§ 3

Okres realizacji Umowy

- Umowa realizowana będzie od dnia zawarcia Umowy:

- do dnia 22 grudnia 2019 r. w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

- przez okres 12 miesięcy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

- Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w okresie wskazanym w ust. 1 pkt. 2.

- W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej. Uruchomienie usług w ramach opcji nastąpi po doręczeniu oświadczenia Wykonawcy i na warunkach uprzednio określonych w ofercie Wykonawcy.

- W treści każdorazowego oświadczenia Zamawiający wskaże liczbę FP, dla której korzysta z prawa opcji i ewentualny termin (jeśli krótszy niż termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) do którego wskazana liczba PF będzie wykorzystana.

- Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje z dniem złożenia podpisu przez obie Strony. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana w obecności obu Stron, Zamawiający składając podpis jako ostatni opatruje Umowę datą i w ten sam dzień informuje Wykonawcę o fakcie zawarcia Umowy przesyłając jej scan drogą elektroniczną i jednocześnie przesyłając Wykonawcy jej egzemplarz drogą pocztową lub przekazując osobiście.

- Usługi świadczone będą do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. 1 i 3 Umowy a w przypadku skorzystania z prawa opcji do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Umowy, jednak nie dłużej niż do końca terminów wskazanych w ust. 1.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób zgodny z metodyką COSMIC, a także najlepszą wiedzą i doświadczeniem profesjonalisty na rynku dostawców usług IT.

Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia swoich pracowników i osób trzecich, realizujących objęte Umową zadania, w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących u Zamawiającego oraz zasad przetwarzania danych osobowych określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z usług podmiotu trzeciego jako wsparcia w trakcie realizacji Umowy o charakterze doradczym, w tym wsparcia w procesie zamawiania i odbioru przedmiotu Umowy.

Wykonawca przez cały okres trwania Umowy zobowiązuje się do dysponowania zasobami ludzkimi w liczbie i o kwalifikacjach wskazanych w ofercie złożonej w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa.

Stosownie do art. 24 ust. 3a PZP Wykonawca lub zaangażowani przez niego Podwykonawcy, zobowiązani są zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), zwanego dalej Kodeksem Pracy, co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za tworzenie architektury systemów w ramach realizacji Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 7 ust. 1 pkt. 8

- nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy dostarczy do Zamawiającego listę osób, o których mowa w ust. 6 wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione lub zostaną zatrudnione na umowę o pracę na czas niezbędny do wykonania danej czynności, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w §7 ust. 1 pkt. 7. Zatrudnienie powinno trwać przez cały okres wykonania Umowy lub minimalnie na okres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 5. Lista osób ma być aktualizowana przez Wykonawcę na bieżąco.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę, o której mowa w ust. 6, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej Wymagania Zamawiającego. Okresu niezbędnego do zatrudnienia nowej osoby nie wlicza się do okresu, za który naliczana jest kara umowna na podstawie §7 ust. 1 pkt. 8.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie informacje, potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby, o której mowa w ust. 6, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w §7 ust. 1 pkt. 7.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7 lub 9, będzie skutkować naliczeniem kary umownej określonej w §7 ust. 1 pkt. 7.

# § 5

Odbiory i raportowanie

- Odbiór poszczególnych prac przedmiotu Umowy dokonywany jest przez Komisję Odbioru, powoływaną przez Dyrektora Departamentu GUGiK prowadzącego Umowę, zgodnie z procedurą odbioru stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy i na warunkach określonych w Zleceniu.

- Za datę wykonania całego przedmiotu Umowy uznaje się datę zgłoszenia gotowości odbioru, jeżeli w następstwie tego zgłoszenia zostanie za pierwszym razem dokonany bez zastrzeżeń odbiór całego przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania bez zastrzeżeń ostatecznego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne łączne wynagrodzenie w kwocie  ………………… zł netto (słownie: ………………………….), powiększone o aktualny podatek VAT w kwocie ………………. zł (słownie: ………………….), co stanowi ………………… zł brutto (słownie: …………………………….) (dalej powoływane jako „łączne wynagrodzenie brutto”), z czego:

  - wynagrodzenie w kwocie ………………… zł netto (słownie: …………………..) plus należny podatek VAT w kwocie ……………… zł (słownie: ……………………), co stanowi  ………….. zł brutto (słownie: ………………), stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 1 ppkt a;

  - wynagrodzenie w kwocie …………… zł netto (słownie: ………………) plus należny podatek VAT w kwocie ……………………… zł (słownie: …………………….), co stanowi …………… zł brutto (słownie: …………………….), stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 1 ppkt b;

  - wynagrodzenie w kwocie …………… zł netto (słownie: ………………) plus należny podatek VAT w kwocie ……………………… zł (słownie: …………………….), co stanowi …………… zł brutto (słownie: …………………….), stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 2;

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 płatne będzie każdorazowo za faktycznie wykonane i odebrane Zlecenie, jako iloczyn zrealizowanych PF i wynagrodzenia za 1 PF w wysokości ………………… zł netto (słownie: ……………..) powiększonego o należny podatek VAT w kwocie ………………… zł, co stanowi ………………… zł brutto (słownie: ……………………), jednak nie więcej niż 120% wartości Szacowania Wstępnego.

- Wynagrodzenie zapłacone Wykonawcy za Zlecenie każdorazowo pomniejsza łączne wynagrodzenie brutto, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2.

- Podstawę do wystawienia poszczególnych faktur w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 stanowić będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Końcowego Modyfikacji.

- Podstawę do wystawienia faktury w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 stanowić będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru .

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy nr …………………  Zmiana numeru konta nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, lecz pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma dotyczącego tej zmiany.

- Nieprawidłowe wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności, liczonego od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty związane z wykonywaniem Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w  § 8.

- Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani regulować ich w drodze kompensaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całkowitej łącznej wartości Umowy określonej w ust. 1 pkt. 1 i 2. Strony ustalają, iż z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

- Jeżeli w trakcie realizacji Umowy nastąpi:

  - zmiana stawki podatku od towarów i usług,

  - zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.),

  - zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określone w ust. 14-16.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu.

- Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 12 uprawniony jest do wystąpienia do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany te i w jakim zakresie mają wpływ na koszty wykonania Umowy.

- Zamawiający w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku zajmie w stosunku do niego pisemne stanowisko.

- Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 12 uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia za wykonanie Umowy, Strony uzgodnią treść aneksu do Umowy oraz podpiszą stosowny aneks.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:

- z tytułu opóźnienia w przekazaniu Propozycji, zgodnie z terminem wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy - w wysokości 10 000  zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu opóźnienia w realizacji Zlecenia w stosunku do ITRZ wskazanych w harmonogramie Zlecenia – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto za Zlecenie, o którym mowa w §6 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu opóźnienia w przekazaniu certyfikatu potwierdzającego udzielenie ATiK, o którym mowa w Załączniku nr 3 do Umowy, zgodnie z terminem wskazanym w Załączniku nr 3 do Umowy – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu opóźnień w usuwaniu wad i usterek Oprogramowania lub Dokumentacji w okresie gwarancji w stosunku do terminów wskazanych w Załączniku nr 4 do Umowy i rękojmi w stosunku do terminu, o którym mowa w §10 ust. 10 - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- z tytułu niewykonania umowy choćby w części, wypowiedzenia lub odstąpienia w całości lub części od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto,

- w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę w złej wierze uzgodnień warunków Zlecenia - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek prowadzenia uzgodnień w złej wierze (w szczególności przez prowadzenie uzgodnień w złej wierze rozumie się obstrukcję prowadzenia uzgodnień, składanie nierealnych lub niedopracowanych Propozycji),

- dziesięciokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385) za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 7 i 9

- 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień niezatrudnienia osoby,  o której mowa w § 4 ust. 6, w okresie wskazanym w § 4 ust. 5,

- Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 - 3 przekroczy 14 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, w terminie 30 dni od wystąpienia powyższej okoliczności uzasadniającej odstąpienie,

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 i 6, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty łącznego wynagrodzenia brutto

- Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

- Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy wyłączają zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy, w tym związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności obowiązkiem zapłaty kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej lub zawinione przez Zamawiającego.

§ 8

Majątkowe prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wytworzone w ramach realizacji Umowy utwory lub oprogramowanie w rozumieniu art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2015, poz. 1639 z późn. zm.),  ani korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani innych praw.

- Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego, w związku z dostarczonymi przez Wykonawcę utworami lub oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem standardowym, zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego, od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca, w ramach łącznego wynagrodzenia brutto, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów i oprogramowania wytworzonych w ramach realizacji Umowy, na wszystkich znanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji, w szczególności:

- w zakresie autorskich praw majątkowych do programu komputerowego na następujących polach eksploatacji:

  - trwałe lub czasowe zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

  - modyfikacji oraz nowych funkcjonalności oprogramowania;

  - tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu;

  - rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem oprogramowania lub jego kopii publiczne rozpowszechnianie (także w sieci Internet), w tym najem lub dzierżawa, oprogramowania lub jego kopii,

  - łączenie fragmentów oprogramowania z innymi programami komputerowymi i ich dostosowywanie;

  - przekształcanie formatu pierwotnego oprogramowania na dowolny inny format, wymagany przez Zamawiającego i dostosowanie do platform sprzętowo-systemowych wybranych przez Zamawiającego;

  - utrwalanie, zwielokrotnianie oprogramowania wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy oprogramowania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, dowolną techniką cyfrową;

  - obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których oprogramowanie utrwalono, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu i dzierżawy;

  - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie oprogramowania w dowolny, wybrany przez siebie sposób, w tym udostępniania w sieciach komputerowych;

  - dokonywanie skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji w tym modyfikowanie całości lub części oprogramowania, wprowadzanie jakichkolwiek zmian;

  - modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania oraz udostępniania do modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania osobom trzecim;

- w zakresie autorskich praw majątkowych do utworów nie stanowiących programu komputerowego na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. 1 pkt 2) lit. b. - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie w sieci Internet;

  - w zakresie modyfikacji utworu;

  - w zakresie aktualizacji utworu.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w Umowie następuje z chwilą:

  - w zakresie utworów powstałych w ramach realizacji Zlecenia – z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Jakościowego Modyfikacji.

- Do czasu podpisania protokołów, o których mowa w ust. 4, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów od dnia przekazania utworu do jego odbioru, zgodnie z ust. 4.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji zgodnie z ust 1. wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

- Wykonawca każdorazowo wraz z przekazywanym Oprogramowaniem przekaże Zamawiającemu kompletne kody źródłowe do wytworzonego Oprogramowania.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy niniejszej Umowy dokonuje się na czas nieokreślony oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca.

- Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że Zamawiający począwszy od dnia dostarczenia do Zamawiającego, Oprogramowania Standardowego uzyska prawo do korzystania z tego oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niewyłącznej i nieograniczonej czasowo oraz nieograniczonej względem liczby użytkowników licencji udzielonej przez producenta tego oprogramowania. Licencja udzielona przez producenta Oprogramowania Standardowego uprawniać będzie Zamawiającego do udzielania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niewyłącznej, nieograniczonej czasowo oraz nieograniczonej względem liczby użytkowników sublicencji na korzystanie z tego oprogramowania, jak również przeniesienia licencji na inny podmiot - przy czym sublicencjobiorcą i/lub cesjonariuszem może być wyłącznie podmiot  wykonujący zadania Zamawiającego w zakresie Systemu SIG, oraz podmioty z którymi Zamawiający zawarł porozumienie w zakresie wykorzystania usług lub narzędzi Systemu SIG. Warunki licencji producenta będą każdorazowo dołączone do Oprogramowania Standardowego. Zamawiający zastrzega prawo rezygnacji z wymagania dostarczenia nieograniczonej pod względem liczby użytkowników licencji, w przypadku, gdy takie wymaganie nie znajduje uzasadnienia biznesowego. W przypadku rezygnacji przez Zmawiającego z tego wymagania, liczba użytkowników będzie określana na etapie Zlecania Modyfikacji.

- Wykonawca oświadcza, iż uzyska zgodę producenta na korzystanie z oprogramowania standardowego, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji.

- W okresie od dnia dostarczenia Oprogramowania Standardowego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, do momentu podpisania odpowiedniego protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń, w ramach łącznego wynagrodzenia brutto, Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawo do korzystania z Oprogramowania Standardowego na warunkach licencji, o jakich mowa w ust. 9.

- Warunki korzystania z Oprogramowania Standardowego w ramach udzielonej licencji nie mogą być gorsze od warunków oferowanych przez danego producenta oprogramowania innym podmiotom.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu licencję, o której mowa w ust. 9, co najmniej na następujących polach eksploatacji:

- trwałego lub czasowego zwielokrotniania tego programu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym jest to niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania, przechowywania i korzystania z Systemu przez nieograniczoną ilość użytkowników,

- kopiowania oprogramowania standardowego, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić wyłącznie w celu utworzenia kopii archiwalnych, kopii zapasowych w ramach standardowych procesów backup-owych Zamawiającego lub kopii w celu realizacji testów tego oprogramowania,

- kopiowania niezbędnej i wymaganej przez Zamawiającego ilości dokumentacji technicznej i użytkowej,

- modyfikowania oprogramowania objętego przedmiotem zamówienia lub łączenia go z innym programem lub programami komputerowymi w wymaganym zakresie, z zastrzeżeniem, że tego rodzaju czynności mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa autorskiego oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania.

- Przekazanie niezbędnych dokumentów licencyjnych musi nastąpić najpóźniej z chwilą podpisania protokołu odbioru danego Oprogramowania Standardowego.

- Wykonawca w ramach realizacji Umowy może wykorzystać licencje będące w posiadaniu Zamawiającego w celu wytworzenia oprogramowania i realizacji zleconych wymagań, a dostarczając dane oprogramowanie przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji i warunkach nie gorszych niż wykorzystane licencje.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14 Wykonawca zapewni ATiK na okres 2 lat dla wykorzystywanych przez Wykonawcę licencji.

§ 9.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Gwarancja wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przez Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełnijących wymagania RODO i ochronę praw osób, których dane dotyczą w odniesieniu do powierzonych mu przez Zamawiajacego danych osobowych.

- Przedmiot przetwarzania. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO oraz postanowień Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania, jako przedmiot przetwarzania, dane osobowe ze zbiorów wskazanych w Załaczniku nr 7 do Umowy - Maksymalny zakres danych osobowych w Zbiorach, wobec których to danych Zamawiający, jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, zwane dalej powierzonmi danymi osobowymi.

- Czas trwania przetwarzania. Wykonawca powierzone dane osobowe będzie przetwarzał w okresie niezbędnym do realizacji Umowy, w tym zobowiązań z rękojmi i udzielonej gwarancji.

- Charakter i cel przetwarzania. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy. W odniesieniu do charakteru przetwarznia Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osbowe w sposób niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy, przy wykorzystaniu systemów informatycznych wykonując takie czynności jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie oraz przekazywanie danych osobowych do Zamawiającego.

- Rodzaj danych osobowych. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do Umowy - Maksymalny zakres danych osobowych w Zbiorach.

- Kategoria osób, których dane dotyczą. Wykonawca może prztwarzać dane użytkowników systemu Geoportal i systemów dziedzinowych GUGiK, użytkowników repozytorium projektowego, użytkowników Service Desk.

- Obowiązki i prawa Zamawiającego, jako administratora.

  - Zamawiający lub upoważniony przez niego audytor zewnętrzny ma prawo do przeprowadzenia audytu przestrzegania przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, lub dokonywania audytu w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe.

  - Zamawiający może wystosować do Wykonawcy prawnie uzasadnione zalecenia z audytu, o którym mowa w pkt. 1 dotyczące zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy zalecenia organu nadzorczego powstałe w wyniku ewentualnych uprzednich konsultacji, o których mowa w art. 36 ust. 2 RODO, jeśli Wykonawca nie otrzymałby ich bezpośrednio od organu nadzorczego, gdy mają  zastosowanie do Wykonawcy.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie) przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania przez Wykonawcę podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Obowiązki Wykonawcy, jako podmiotu przetwarzającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, w celu prawidłowej realizacji Umowy, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie.

  - Wykonawca zapewnia, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych wykonywać będą jedynie osoby przez niego upoważnione oraz, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostaną, przed rozpoczęciem ich przetwarzania do zachowania w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy. Wykonawca będzie prowadził ewidencję osób przez siebie upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych.

  - Wykonawca wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało wymogi RODO oraz postanowień Umowy i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO, w związku powyższym będzie w szczególności:

    - stosować szyfrowanie danych w tym stosować szyfrowaną transmisję danych (np. przez zastosowanie  VPN – Virtual Private Network) w przypadku konieczności przesyłania danych osobowych przez sieć komputerową Internet,

    - stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zapewniające ich poufność, integralność, dostępność i odporność systemów informatycznych służących do ich przetwarzania oraz usług przetwarzania danych osobowych,

    - przetwarzać powierzone dane osobowe w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed udostępnianiem ich osobom nieupoważnionym do ich przetwarzania, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO oraz nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

    - oceniać regularnie skuteczność zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych,

    - zachować w poufności wszystkie powierzone dane osobowe, a także zachować w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Umowy lub zakończeniu jej realizacji.

  - W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie) przez Wykonawcę innemu podmiotowi przetwarzającemu wykonywania konkretnych czynności przetwarzania w celu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przestrzega warunków, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO, oraz postanowień Umowy.

  - Wykonawca biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, będzie pomagać Zamawiającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO.

  - Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać będzie Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO; w szczególności, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, bez zbędnej zwłoki, naruszenie ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z art. 33 ust. 2 oraz przekazuje informacje niezbędne Zamawiającemu do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO. Zgłoszenie takie powinno odbywać się bezpośrednio do osób wskazanych w Umowie ze strony Zamawiającego i na podany tam telefon i e-mail.

  - W związku rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:

    - niezwłocznego zwrócenia Zamawiającemu powierzonych danych osobowych,

    - zaprzestania wszelkich czynności przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz usunięcia tych danych z nośników Wykonawcy w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub wykorzystanie,

    - niezwłocznego przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że  nie posiada żadnych powierzonych danych osobowych, oraz że usunął te dane z nośników Wykonawcy w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub wykorzystanie.

  - Wykonawca udostępni niezwłocznie Zamawiającemu wszelkie informacje związane z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych w tym niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwi Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzenie audytów i przyczynienia się do nich oraz zastosuje się do prawnie uzasadnionych zaleceń z ww. audytu.

  - Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego, jeżeli zdaniem Wykonawcy wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych.

  - Wykonawca będzie stosować się do zaleceń, o których mowa w art. 36 ust 2 RODO, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, w zakresie stosowania RODO.

  - Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub osobom, których dane dotyczą na skutek przetwarzania powierzonych danych osobowych niezgodnie z postanowieniami Umowy, jak też z naruszeniem przepisów art. 32 RODO.

§ 10

Gwarancja

      - Wykonawca udziela gwarancji na każdy Produkt Modyfikacji od dnia podpisania Protokołu Odbioru Produktu lub Protokołu Odbioru Jakościowego Modyfikacji do upływu okresu 24 miesięcy od dnia podpisania ostatniego Protokołu Odbioru Końcowego Modyfikacji.

      - Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje poprawne działanie Oprogramowania, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, technicznymi i organizacyjnymi określonymi w Umowie, w tym w Załączniku nr 1 do Umowy i w Zleceniach oraz poprawność i kompletność Dokumentacji odzwierciedlającej stan rzeczywisty Systemu SIG.

      - Przez okres gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady i usterki w Oprogramowaniu oraz aktualizował Dokumentację.

      - Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie Systemu SIG w zakresie oprogramowania dostarczonego w ramach Modyfikacji oraz w zakresie integracji oprogramowania z Systemem SIG. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Systemu SIG, spowodowanych wdrożeniem Modyfikacji, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminach i na zasadach określonych dla gwarancji w Załączniku nr 4 do Umowy.

      - Gwarancją nie są objęte wady i usterki będące następstwem:

- zmian dokonanych w Oprogramowaniu przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie bez autoryzacji Wykonawcy;

- usterek bądź nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania współdziałającego z Oprogramowaniem lub zainstalowanego na sprzęcie komputerowym, a nie stworzonego (dedykowanego) lub standardowego dostarczonego przez Wykonawcę;

- usterek bądź nieprawidłowego działania sieci komputerowej lub brakiem odpowiedniej przepustowości łącz;

- działania czynników zewnętrznych, jak zwarcia instalacji elektrycznej;

- zmian w parametryzacji Oprogramowania przez nieuprawnione osoby;

- zmian konfiguracji sprzętu komputerowego lub sieciowego bez wiedzy Wykonawcy;

- nieautoryzowanej przez Wykonawcę ingerencji w kody źródłowe Oprogramowania.

      - Gwarancja będzie świadczona przez Wykonawcę w miejscu użytkowania Oprogramowania lub Dokumentacji chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na jej zdalne świadczenie.

      - O ile będzie to niezbędne na czas wykonywania gwarancji przedstawiciele Wykonawcy otrzymają od Zamawiającego niezbędne uprawnienia administracyjne. Wykonawca zobowiązany jest o takie uprawnienia wystąpić do Zamawiającego.

      - Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi.

      - Wykonawca zapewnia, że wykonany, doręczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.

      - W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad i usterek w przedmiocie Umowy w ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, liczonym od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o tych wadach i usterkach

§ 11

Współdziałanie Stron i organizacja prac

- W celu realizacji postanowień Umowy, w szczególności w celu uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją Umowy, przy zachowaniu określonych w niej warunków, Zamawiający i Wykonawca wyznaczają, jako swoich przedstawicieli odpowiednio:

- po stronie Zamawiającego – …………………….;

- po stronie Wykonawcy –…………………….;

- Zmiana przedstawiciela  ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony  i staje się skuteczna z chwilą otrzymania pisma z danymi nowego przedstawiciela przez drugą Stronę.

- W sprawach bieżących dotyczących realizacji Umowy przedstawiciele Stron mogą komunikować się ze sobą między innymi za pośrednictwem elektronicznych narzędzi np. fax, poczta elektroniczna, telefon.

- Wykonawca może – w zakresie przedmiotu Umowy – powierzyć wykonanie usług podwykonawcom.

- Zlecenie usług podwykonawcom może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. Powiadomienie to wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie podwykonawcy Wykonawca przedłoży na 7 (siedem) dni przed planowanym zaangażowaniem podwykonawcy w realizację danej części Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezaakceptowania proponowanego przez Wykonawcę podwykonawcy, w przypadku gdy kwalifikacje i doświadczenie tego podwykonawcy nie spełniają wymagań Zamawiającego.

- Rozliczeń finansowych z podwykonawcami dokonuje Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), jak za własne.

- Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 PZP są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 12

Warunki zmiany Umowy

- Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP, przewiduje możliwość zmian Umowy w przypadkach przewidzianych uprzednio w Umowie a także w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika:

- ze zmiany wymogów technologicznych, w szczególności, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

- z konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń zawartych w strategiach lub dokumentach rządowych;

- z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

- ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności mających wpływ na konieczność zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych;

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

- z okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a które mają istotny wpływ na prawidłową realizację przedmiotu Umowy;

- ze wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, nie wynikającego 
z winy Wykonawcy.

- z opóźnień w przekazaniu danych i materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji Umowy, o ile nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- z konieczności dostosowania Umowy w zakresie Usług i współpracy z Wykonawcą w przypadku wypowiedzenia Umowy w części i przejęcia jej przez inny podmiot, któremu powierzona zostanie do realizacji część prac objęta wypowiedzeniem,

- z konieczności zmiany zakresu Umowy, wynikającej z powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnymi warunkami;

- gdy zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Zmawiający przewiduje możliwość:

- przedłużenia terminu realizacji Umowy,

- zmian w sposobie rozliczania z Wykonawcą, o ile te zmiany będą korzystne dla Zamawiającego,

- zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy;

- zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiany zakresu zadań realizowanych w poszczególnych Etapach Zarządczych przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez ich przesunięcie pomiędzy Etapami o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

- Z wyjątkiem sytuacji przewidzanej w ust. 1 pkt. 5, w przypadku zmiany Umowy wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty nie może ulec zwiększeniu.

- Zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu oraz innych wyraźnie zastrzeżonych w treści Umowy, wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy

- Poza przypadkami wskazanymi w Umowie, Zamawiającemu   przysługuje  również  prawo   odstąpienia   lub wypowiedzenia Umowy w całości lub części  w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy;

- realizowania przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub uprzednio wskazanymi przez Zamawiającego wytycznymi (zarządzeniami, decyzjami itp.), o których Zamawiający uprzednio poinformował Wykonawcę;

- opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu odpowiedzi na Wezwanie, trwającego dłużej niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych w stosunku do terminu wynikającego z Umowy;

- dwukrotnego uchylenia się Wykonawcy od podpisywania Zleceń bez podania przyczyny, która uzasadniałaby takie uchylenie się lub dwukrotnego prowadzenia przez Wykonawcę w złej wierze uzgodnień warunków Zlecenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4) lit. iii Załączniku nr 2 do Umowy - Zasady zamawiania i realizacji Usług;

- naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, zasad przetwarzania danych osobowych lub zobowiązania do ochrony informacji poufnych;

- naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej przysługujących Zamawiającemu;

- innego istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, jeżeli Wykonawca nie zaprzestanie lub nie naprawi naruszenia po upływie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego;

- utraty środków pochodzących z budżetu państwa na realizację Umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja Wykonawcy;

- jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy i Wykonawca nie będzie mógł realizować Umowy na warunkach w niej określonych;

- gdy nastąpi ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności prawnych mających wpływ na realizację Umowy.

- W przypadku otwarcia likwidacji, złożenia wniosku o upadłość lub wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

- Wypowiedzenie Umowy w całości lub w części, za wyjątkiem ust. 2, wymaga zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia, z wyjątkiem wypowiedzenia z uwagi na uprawomocnienie się postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji, które będzie miało skutek natychmiastowy.

- Odstąpienie od Umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 może nastąpić 
w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego o okolicznościach stanowiących przyczynę odstąpienia.

- Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem podstawy wypowiedzenia lub odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron, w terminie 7 dni od daty
odstąpienia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania wiedzy Zamawiającemu poprzez przekazanie całej Dokumentacji oraz innych dokumentów wypracowanych w trakcie realizacji Umowy. Przekazanie nastąpi na warunkach uzgodnionych na zakończenie Umowy przez przedstawicieli Stron.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i sprzętu oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z której winy doszło do odstąpienia od Umowy.

- Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy w części nie wpływa na realizację jej pozostałych części.

- W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, chyba, że spełniona część świadczenia nie będzie miała dla Zamawiającego wartości ze względu na brak możliwości osiągnięcia celu określonego w Umowie. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości …………………… złotych (słownie: …………………………….) w formie …………………….., co stanowi 5 % łącznego wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia tj. kwotę …………….. zł (słownie: ………………………………) w terminie 30 dni od dnia podpisania ostatniego Protokołu Odbioru Końcowego Modyfikacji, a pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia tj. ………………………………zł (słownie: …………………………………) pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.

- Zamawiający zwróci 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu kar umownych.

§ 15

Poufność danych i informacji

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy.

- Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania tych prac.

- Obowiązek określony w ust. 1 i w ust. 2 nie dotyczy:

  - informacji publicznie dostępnych,

  - informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu,

  - obowiązku ujawnienia wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.

- Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia.

- Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 i. 2, przez swoich pracowników i podwykonawców.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku z realizacją albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie oświadczenia woli Strony, wynikające z postanowień Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że  Umowa wskazuje inaczej.

- Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w § 10 ust. 6 Umowy, będzie kierowana na następujące adresy:

  - Wykonawcy:

…………………………………….

Numer telefonu: …………… Numer faksu: ………………..

  - Zamawiającego:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

Numer telefonu: (22) 56 31 333

Numer faksu:  (22) 628 34 67

- Każda ze Stron jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe po dacie wystąpienia zmiany, nie później jednak niż w ciągu 3 Dni Roboczych od wystąpienia takiej zmiany.

- W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną.

- Wszelkie postanowienia SIWZ są wiążące dla Stron.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące Umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

- Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

Załączniki do Umowy:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – Zasady zamawiania i realizacji Usług

- Załącznik nr 3 – Procedury odbioru

- Załącznik nr 4 – Warunki gwarancyjne

- Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru Umowy

- Załącznik nr 6 - Podręcznik szacowania rozmiaru oprogramowania SIG

- Załącznik nr 7 - Maksymalny zakres danych osobowych w Zbiorach