Załącznik nr 1 do SOPZ

Harmonogram realizacji zamówienia

Część 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap  | Termin, w którym Materiały PZGiK będą gotowe do odbioru u Zamawiającego(w dniach od zawarcia umowy) | Termin realizacji przedmiotu Umowy(w dniach od zawarcia umowy) | Szacowana liczba Produktów 3D do opracowania |
| 1  | 10 | 40 | 25 000 |
| 2  | 70 | 130 | 500 000 |
| 3  | 130 | 220 | 1 750 000 |
| 4  | 220 | 310 | 1 750 000 |
| 5  | 310 | 370 | 997 100 |
|   | Łącznie  | 5 022 100  |

Część 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap  | Termin, w którym Materiały PZGiK będą gotowe do odbioru u Zamawiającego(w dniach od zawarcia umowy) | Termin realizacji przedmiotu Umowy(w dniach od zawarcia umowy) | Szacowana liczba Produktów 3D do opracowania |
| 1  | 10 | 40 | 25 000 |
| 2  | 70 | 100 | 250 000 |
| 3  | 100 | 190 | 1 750 000 |
| 4  | 190 | 280 | 1 770 000 |
| 5  | 280 | 370 | 1 670 700 |
|   | Łącznie  | 5 465 700  |

Część 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap  | Termin, w którym Materiały PZGiK będą gotowe do odbioru u Zamawiającego(w dniach od zawarcia umowy) | Termin realizacji przedmiotu Umowy(w dniach od zawarcia umowy) | Szacowana liczba Produktów 3D do opracowania |
| 1  | 10 | 40 | 25 000 |
| 2  | 70 | 160 | 750 000 |
| 3  | 160 | 250 | 1 800 000 |
| 4  | 250 | 340 | 1 850 000 |
| 5  | 340 | 370 | 577 700 |
|   | Łącznie  | 5 002 700  |